CAHIER DES CHARGES

Site internet

Journees de l'Innovation de la Filiere Bois

Porteur : Xylofutur (Pole de Competitivite Foret-Bois)

En partenariat avec les Fibois regionaux

Periode couverte : 2026 - 2028

Document redige le : mars 2026

# 1. Contexte et objectifs

## 1.1 Contexte du projet

La filiere foret-bois fait face a des transformations majeures : concurrence internationale, changement climatique, nouvelles exigences reglementaires europeennes, contexte geopolitique incertain, necessite de monter en gamme, transition numerique.

Dans ce contexte, Xylofutur - pole de competitivite de la filiere foret-bois - s'associe avec les interprofessions Fibois regionales pour organiser des Journees de l'Innovation en Regions (2026-2028), avec le soutien du CODIFAB.

Ces journees reunissent TPE, PME, industriels, startups, chercheurs, financeurs, prescripteurs et donneurs d'ordre afin de partager des solutions concretes et accelerer le passage a l'echelle de l'innovation.

Premier arret : Normandie (2 avril 2026, Rouen - Technopole du Madrillet & Le Kaleidoscope).

Prochaines editions prevues : Region Sud (juin 2026), Nouvelle-Aquitaine (octobre 2026), Auvergne-Rhone-Alpes (fin 2026), puis d'autres regions jusqu'en 2028.

## 1.2 Objectifs du site

- Centraliser toutes les editions des journees sur un seul site de reference

- Presenter clairement la prochaine edition a venir (mise en avant en page d'accueil)

- Expliquer la raison d'etre de ces evenements (pourquoi innover, pourquoi ces journees)

- Permettre l'inscription aux evenements et le contact avec l'equipe

- Archiver et valoriser les editions passees (retours, galeries, videos)

- Offrir une visibilite aux partenaires et intervenants

- Refleter l'identite visuelle de Xylofutur (sobre, professionnel, chaleureux)

# 2. Architecture generale du site

## 2.1 Structure globale

Le site regroupe plusieurs editions regionales sur plusieurs annees. Il doit etre concu avec une logique multi-editions, multi-annees, permettant d'ajouter facilement de nouvelles journees sans refonte.

## 2.2 Navigation principale

Le menu principal sera compose des elements suivants :

| Page / Rubrique | Description |
| --- | --- |
| Accueil | Hero avec prochaine edition + acces rapide aux editions precedentes + section 'Pourquoi ces evenements' |
| Les editions | Liste de toutes les journees, organisees par annee et region, avec acces aux sous-pages |
| Qui sommes-nous ? | Presentation de Xylofutur, Fibois et partenaires fondateurs |
| Pourquoi ces evenements ? | Page argumentaire : enjeux de la filiere, objectifs des journees, temoignages |
| Nos partenaires | Logos et liens des partenaires (soutiens, coorganisateurs) |
| Contact / Prendre RDV | Formulaire ou liens vers l'equipe Xylofutur |

## 2.3 Menu deroulant

Un menu deroulant accessible depuis le header du site permettra d'acceder directement aux pages suivantes :

- Qui sommes-nous ?

- Pourquoi ces evenements ?

- Nos partenaires

- Agenda / Calendrier des editions

## 2.4 Sous-pages par edition

Chaque edition (journee regionale) disposera des pages suivantes, accessibles via un sous-menu ou des onglets :

| Sous-page | Contenu attendu |
| --- | --- |
| Programme | Deroulement chronologique de la journee (intervenants, horaires, lieux, thematiques). Exemple : matin a la Technopole, apres-midi au Kaleidoscope. |
| Intervenants | Fiches des intervenants (photo, nom, titre, organisation, sujet de presentation, lien LinkedIn). Categories : entrepreneurs, chercheurs, financeurs. |
| Partenaires | Logos et descriptions breves des partenaires locaux et nationaux de l'edition. |
| Infos pratiques | Adresses et plans d'acces aux lieux, horaires, tarifs, transport, parking, contact. |
| Retours sur... | Apres l'evenement : photos, videos, temoignages video/texte de participants, compte-rendu, liens vers ressources. |

# 3. Page d'accueil - contenu detaille

## 3.1 Section Hero (haut de page)

- Titre principal : 'Les Journees de l'Innovation de la Filiere Bois'

- Sous-titre accrocheur (ex : 'Innover n'est plus une option - rejoignez le mouvement')

- Visuel fort : photo ou illustration filiere bois

- Encart 'Prochaine edition' bien visible : nom de la region, date, ville, bouton 'Je m'inscris'

## 3.2 Section 'Pourquoi ces evenements ?'

Cette section reprend les elements cles du Save The Date et doit repondre a la question 'Pourquoi innover ?'. Contenu recommande :

- Innover n'est plus une option : enjeux de la filiere (competition internationale, transition climatique, numerique, etc.)

- Ce que vous trouverez lors de ces journees : pitchs innovants, retours d'entrepreneurs, recherche appliquee, financement

- Encart de temoignage (ex : video de Stephane Thioliere, Directeur R&D Piveteau Bois)

- Call to action : inscription a la prochaine edition / pre-inscription aux suivantes

## 3.3 Section 'Les editions'

- Carte interactive ou liste visuelle de la France metropolitaine avec les regions concernees (2026-2028)

- Pour chaque edition : region, date (ou 'A venir'), statut (Ouvert, Complet, Passe)

- Lien vers la page complete de chaque edition

## 3.4 Section 'Une dynamique collective'

Presentation courte de la coalition portant les journees : Xylofutur, Fibois, CODIFAB, et partenaires locaux. Message : 'connecter, structurer, valoriser'.

## 3.5 Section 'Et pour la suite ?'

- Calendrier des prochaines editions avec possibilite de pre-inscription

- Formulaire de capture d'email (newsletter / alertes editions)

# 4. Pages institutionnelles

## 4.1 Qui sommes-nous ?

Cette page presente les organisations porteuses du projet. Pour chaque organisation, prevoir : logo, nom, description courte (2-3 lignes), lien site web.

Organisations a presenter :

- Xylofutur - Pole de Competitivite de la filiere foret-bois

- Fibois (interprofession regionale, declinee par region selon l'edition)

- CODIFAB (soutien financier)

- Partenaires co-organisateurs selon les regions

Optionnel : fiche de l'equipe projet (photo, nom, role, email, LinkedIn) - deja documentee dans les mailings : Charlotte Perrier, Claudia Antoniotti, Apolline Oswald, Lucas De Pedro, Abdelwahab Bessaad, Netih Demba, Damien Alonso.

## 4.2 Pourquoi ces evenements ?

Page editoriale developpant les enjeux de l'innovation dans la filiere bois. Structure recommandee :

- Innover : un imperatif strategique (contexte filiere)

- Ce que ces journees apportent (concret, inspirations, rencontres, ROI)

- Comment nous les avons concues (format, public vise, esperance de resultat)

- Temoignage(s) video ou texte de participants

- Appel a rejoindre le reseau

## 4.3 Nos partenaires

Galerie de logos des partenaires, categories :

- Soutien national : CODIFAB, etc.

- Co-organisateurs : Fibois regionales

- Partenaires institutionnels : BpiFrance, ADNormandie, PUI Normandie, etc.

- Partenaires prives : selon editions

Chaque logo cliquable (lien vers site partenaire).

# 5. Fonctionnalites cles

## 5.1 Fonctionnalites essentielles

| Fonctionnalite | Detail |
| --- | --- |
| Multi-editions | Gestion de N editions (region + annee) avec ajout simple sans developpement |
| Carte interactive France | Carte cliquable par region, indiquant les editions disponibles |
| Systeme d'inscription | Lien ou integration vers HelloAsso ou autre plateforme (a definir) |
| Pre-inscription / Newsletter | Formulaire de capture d'email (type Brevo/Sendinblue), avec segmentation par region |
| Galerie photo/video post-event | Upload de photos et integration de liens YouTube/Vimeo |
| Fiche intervenants | Page ou section avec photo, bio, sujet, organisation |
| SEO regional | Chaque edition doit etre indexee par region et annee |
| Responsive mobile | Site adapte mobile (la majorite des consultations se fait sur mobile) |
| Prise de RDV | Lien vers Outlook Booking Xylofutur |
| Multilinguisme | Non requis dans un premier temps (FR uniquement) |

## 5.2 Fonctionnalites complementaires recommandees

- Moteur de recherche interne (filtrer les intervenants, les editions)

- Partage sur les reseaux sociaux (LinkedIn en priorite, public professionnel)

- Compteur de participants inscrits (optionnel, si API HelloAsso disponible)

- Page de redirection 'Envie d'exposer ?' avec formulaire Microsoft Forms

- Cookie banner RGPD conforme

- Statistiques de visite (Matomo ou Google Analytics)

# 6. Identite visuelle & chartes

## 6.1 Couleurs

Reprendre la charte graphique existante de Xylofutur / mailings :

| Nom | Code HEX |
| --- | --- |
| Vert principal (Xylofutur) | #00B194 |
| Or/bois (accent) | #BA8748 |
| Beige clair (fond) | #D9CEC0 / #F3E3CF |
| Gris anthracite (textes) | #1F2D3D / #3B3F44 |
| Gris moyen | #5D6C73 |
| Blanc | #FFFFFF |

## 6.2 Typographies

- Titres : Helvetica

- Corps de texte : Myriad Pro

- Fallback : Arial

## 6.3 Ton editorial

- Professionnel mais accessible

- Inspire, dynamique (on ne vend pas un evenement, on invite a un mouvement)

- Concret et oriente ROI (retour sur investissement temps/inscription)

- Ancre dans le territoire regional

## 6.4 Inspiration graphique

Le design doit s'inspirer des references suivantes (fournies par le client) :

- Page evenement precedente : https://toolboxlwt.my.canva.site/journee-innovation-bois-2025

- Site de reference estetico-editorial : https://www.futuropalettes.fr/

Le site futuropalettes.fr est cite comme exemple apprecie pour son esthetique sobre, artisanale et qualitative. Le design devra s'orienter vers un rendu 'premium filiere bois' plutot que generique.

# 7. Contenu a produire et a fournir

## 7.1 Contenu existant (fourni par le client)

- Programme de la journee Normandie (2 avril 2026, issu du mailing)

- Texte 'Pourquoi ces evenements' (issu du Save The Date)

- Photos des intervenants (Charlotte Perrier, Claudia Antoniotti, etc.)

- Logos des partenaires (Xylofutur, Fibois Normandie, PUI, CODIFAB, BpiFrance, ADNormandie, UICB, UMB-FFB, etc.)

- Video temoignage Stephane Thioliere (Piveteau Bois) sur YouTube

- Textes sur les intervenants et leurs projets (Kunkel, Proxipel, Linex, Fibraterre, Micao, Kutsh, THN, CAP, FCBA, UMR ECODIV, SOLORGA, HydroXyl-PACT)

- Coordonnees equipe Xylofutur (Charlotte, Claudia, Apolline, Lucas, Abdelwahab, Netih, Damien)

## 7.2 Contenu a creer ou a completer

- Texte d'accroche page d'accueil (hero)

- Carte interactive des editions (visuel France)

- Fiches editions futures (Region Sud, Nouvelle-Aquitaine, AURA)

- Textes SEO pour chaque sous-page edition

- Mentions legales, politique de confidentialite, CGU

- Confirmation post-inscription (email automatique)

# 8. Contraintes techniques & preconisations

## 8.1 CMS recommande

Compte tenu de la structure multi-editions, du besoin de scalabilite et de l'autonomie souhaitee pour la gestion du contenu, les solutions suivantes sont preconisees :

- WordPress (avec ACF / Elementor ou Divi) : solution robuste, grande flexibilite pour templates d'editions

- Webflow : solution no-code haut de gamme, design soigne, adapte au profil graphique souhaite

- Framer : tres adapte au design premium, bon pour la performance

A eviter : solutions trop rigides (Wix, Squarespace) qui limitent la gestion multi-editions.

## 8.2 Hebergement & performances

- Hebergement : OVH, Infomaniak ou Netlify (selon CMS retenu)

- HTTPS obligatoire (SSL)

- Score PageSpeed > 80 en mobile

- Images optimisees (format WebP)

- Duree de vie : minimum 3 ans (couverture 2026-2028)

## 8.3 Accessibilite

- Respecter les criteres RGAA (niveau AA minimum)

- Contraste des couleurs conforme

- Navigation clavier et lecteurs d'ecran

## 8.4 RGPD

- Consentement cookies obligatoire (banniere)

- Formulaires d'inscription : mentions RGPD, droit de retrait

- Hebergement des donnees en Europe

# 9. Planning indicatif

| Phase | Contenu / Echeance |
| --- | --- |
| Phase 1 - Cadrage | Validation du cahier des charges, choix du CMS, brief design - Avril 2026 |
| Phase 2 - Design | Maquettes (accueil + template edition), validation client - Mai 2026 |
| Phase 3 - Developpement | Integration, CMS, contenus edition Normandie - Juin 2026 |
| Phase 4 - Tests & MEP | Tests cross-browser, mobile, recette client, mise en production - Fin juin 2026 |
| Phase 5 - Edition Sud | Ajout de l'edition Region Sud - Avant juin 2026 |
| Phase 6 - Editions 2027/2028 | Mises a jour continues selon calendrier editions - 2027-2028 |

## Livrables attendus

- Site web en ligne, responsive, multi-editions

- Documentation administrateur (comment ajouter une edition, un intervenant, un partenaire)

- Formation de l'equipe Xylofutur (1-2h)

- Acces admin CMS transfere au client

- Code source / export si applicable

# 10. Budget & interlocuteurs

## 10.1 Budget

A definir selon les offres recues. Points de vigilance :

- Prevoir une enveloppe de maintenance annuelle (mises a jour securite, ajout editions)

- Distinguer le cout de creation du cout d'exploitation

- Prevoir l'hebergement sur 3 ans minimum

## 10.2 Interlocuteurs cote Xylofutur

| Nom | Role / Contact |
| --- | --- |
| Charlotte Perrier | Directrice du pole - charlotte.perrier@xylofutur.fr - 06 51 26 80 20 |
| Apolline Oswald | Responsable Equipe Projet - apolline.oswald@xylofutur.fr - 06 41 33 27 22 |
| Damien Alonso | Charge de communication - damien.alonso@xylofutur.fr - 06 02 46 24 90 |
| Lucas De Pedro | Chef de Projets Innovation - lucas.depedro@xylofutur.fr - 07 88 353 363 |

Site web Xylofutur : https://xylofutur.fr

Prise de RDV : https://outlook.office.com/book/RDVXylofutur@xylofutur.fr/

# Annexe - Recap du programme edition Normandie

## Journee de l'Innovation - Normandie - 2 avril 2026

Lieu : Rouen - Technopole du Madrillet (matin) & Le Kaleidoscope, 29 rue Victor Hugo, Le Petit-Quevilly (apres-midi)

Matin - Technopole du Madrillet

| Horaire | Session |
| --- | --- |
| 9h00 - 9h30 | Accueil Cafe |
| 9h30 - 10h00 | Introduction - Pourquoi et Comment Innover (Xylofutur) |
| 10h00 - 10h15 | Le financement de l'innovation - ADN Normandie [Finance] |
| 10h15 - 11h00 | La recherche au service de la filiere - UMR ECODIV, Projet HydroXyl-PACT, Projet SOLORGA [Recherche] |
| 11h00 - 11h15 | Le financement de l'innovation - BpiFrance [Finance] |
| 11h15 - 12h00 | Retour d'experiences d'entrepreneurs - Kunkel, Linex, Proxipel [Temoignages] |
| 12h00 - 12h30 | Le financement de l'innovation - Lise financement, Forinvest [Finance] |
| 12h30 - 13h00 | Aperitif convivial |

Apres-midi - Le Kaleidoscope

| Horaire | Session |
| --- | --- |
| 14h30 - 15h30 | Produits et services innovants au service de la construction - Kutsh, Fibraterre, Micao [Temoignages] |
| 15h30 - 16h30 | Les initiatives collectives et individuelles pour favoriser l'innovation - THN, CAP, FCBA [Actions] |
| 16h30 - 17h00 | Cloture et temps d'echanges informels |
| A partir de 17h | Celebration des 2 ans du Pacte Bois et Biosources en Normandie |

Inscription : https://www.helloasso.com/associations/xylofutur-produits-et-materiaux-des-forets-cultivees/evenements/journee-regionale-de-l-innovation-en-normandie